# クラウド移行手順と Git ブランチ設計

## 1. 目的

この文書は、現在ローカル中心で動いているファンダ系アプリを、今の構成をできるだけ壊さずにクラウドへ移すための実務向け手順を整理したものである。

対象は以下とする。

- frontend: Vercel

- backend: OCI VM 上の FastAPI

- DB: PostgreSQL

- Cache: Redis

- HTTPS: Caddy または Nginx のリバースプロキシ

- ドメイン例:

  - app.example.com → frontend

  - api.example.com → backend

この文書では、大規模再設計ではなく最小差分での初期本番化を前提とする。

## 2. 固定前提

- まだクラウドネイティブ全面移行はしない

- まずは単一 VM 構成で初期本番を成立させる

- 既存 RBAC / visibility / write_guard / audit_log は壊さない

- 認証・RBAC の Prompt 1〜6 は完了済み前提とする

- backend 強制を弱めない

- frontend だけで守る設計に戻さない

- 401 / 403 の責務分離を崩さない

- countryData.tsx の大規模構造変更はしない

- DB 分離、Celery 化、Cloudflare 最適化、Worker 分離は今回は後回し

## 3. 推奨構成

初期本番では以下の構成を推奨する。

### 3.1 frontend

- Vercel に配置

- 独自ドメインは app.example.com

- API ベース URL は環境変数 VITE_API_BASE_URL で注入

### 3.2 backend

- OCI VM 上で Docker Compose 起動

- Caddy または Nginx を先頭に置く

- api.example.com で HTTPS 公開

- FastAPI はリバースプロキシ配下で稼働

### 3.3 DB / Redis

- PostgreSQL と Redis は同一 VM 内に置く

- ホストへ直接公開しない

- Docker ネットワーク内だけで通信する

## 4. クラウド移行の全体順序

実施順は以下で固定する。

- 本番前に必要なコード修正

- OCI VM 準備

- Docker Compose の本番向け修正

- HTTPS / リバースプロキシ導入

- DB / Redis の非公開化

- backend 配置

- Vercel 配置

- 疎通確認

- バックアップ設定

- 最低限の監視設定

この順序を崩すと、障害箇所の切り分けが難しくなる。

## 5. 本番前に必ず入れる最小差分

### 5.1 CORS の環境変数化

目的: - localhost 固定のままだと、本番 frontend から backend へ接続できない

対応: - ローカル origin は維持する - 追加 origin を環境変数から注入可能にする - 例: ALLOWED_ORIGINS_EXTRA=https://app.example.com

### 5.2 frontend の API ベース URL の本番対応

目的: - localhost:8000 フォールバックのままだと、本番で API が死ぬ

対応: - VITE_API_BASE_URL を前提にする - 本番では https://api.example.com を設定する - ローカルでは http://localhost:8000 を設定して開発継続する

### 5.3 /static/* の参照整理

目的: - frontend と backend のドメインが分かれると、/static/* の参照先がズレる

対応: - https://api.example.com/static/... を直接参照するか、rewrite を使う - まずは direct 参照で十分 - 認証要否は既存仕様を維持する

### 5.4 uvicorn --reload の除去

目的: - 本番で開発用オプションを残さない

対応: - 本番起動コマンドから --reload を外す

### 5.5 DB / Redis の非公開化

目的: - PostgreSQL / Redis をインターネットへ直接出さない

対応: - ports: を必要最小限にする - PostgreSQL / Redis は expose: またはコンテナ内通信のみにする - 外部公開は 443 のみを原則とする

### 5.6 Redis パスワード導入

目的: - Redis 無認証を避ける

対応: - .env に REDIS_PASSWORD を追加 - Redis 起動設定に反映 - backend クライアント側も同じ値で接続する

### 5.7 DB パスワードの環境変数化

目的: - 固定値や弱い値を避ける

対応: - .env で注入する - postgres のデフォルト前提をやめる

### 5.8 HTTPS の導入

目的: - API を安全に公開する

対応: - Caddy を優先 - api.example.com → localhost:8000 へリバースプロキシ - backend は localhost bind 前提でよい

### 5.9 DB バックアップの導入

目的: - 単一 VM 障害時のデータ消失リスクを下げる

対応: - 日次 pg_dump - gzip 圧縮 - まずは /backup に保存 - 後で Object Storage 連携に拡張可能な形にする

## 6. OCI 側の手順

### 6.1 VM 作成

- Ubuntu 系イメージで VM を作成

- SSH 接続を確認

- Docker / Docker Compose / Git を導入

### 6.2 ネットワーク

- 開けるポートは原則 443 のみ

- 22 は SSH 用に制限付きで許可

- 5432 / 6379 / 8000 は公開しない

### 6.3 秘密情報

- .env を VM 上へ配置

- 権限は chmod 600

- パスワードや API キーはコードに直書きしない

### 6.4 backend 配置

- ソースを clone

- .env を置く

- compose 起動

- /health で確認

### 6.5 HTTPS

- Caddy または Nginx を配置

- api.example.com の DNS を OCI VM に向ける

- HTTPS が有効か確認する

## 7. Vercel 側の手順

### 7.1 プロジェクト連携

- GitHub リポジトリを Vercel に接続

- frontend をビルド対象にする

### 7.2 環境変数

- VITE_API_BASE_URL=https://api.example.com

### 7.3 独自ドメイン

- app.example.com を Vercel に割り当てる

### 7.4 確認

- login 画面表示

- API 呼び出し成功

- 認証後の画面遷移成功

- visibility に応じた表示制御が維持されること

## 8. 動作確認チェックリスト

### 8.1 API 単体

- https://api.example.com/health が成功する

- HTTPS 証明書エラーがない

- 500 が出ない

### 8.2 認証

- login が成功する

- general / special / master の各ロールでログインできる

- token 無しは 401

- role 不足は 403

### 8.3 visibility

- public はログイン後 general 以上で見える

- special は special / master のみ

- master は master のみ

- force_refresh GET は master 限定のまま

### 8.4 static

- /static/screenshots/* は既存の認証要件を維持

- /static/seasonality/* は既存方針どおり

### 8.5 scheduler / bot

- scheduler が動作している

- 既存自動処理が停止していない

- Discord Bot に影響が出ていない

### 8.6 DB / Redis

- backend から DB / Redis に接続できる

- 外部から 5432 / 6379 へ接続できない

## 9. バックアップと監視の最低限

### 9.1 バックアップ

- 毎日 pg_dump

- 日付付き gzip ファイルで保存

- 7 日程度保持

- 後で Object Storage にアップロード可能にする

### 9.2 監視

- /health の死活監視

- scheduler 状態監視

- VM メモリ使用率

- VM ディスク使用率

- API の 5xx 率

## 10. 今回は触らない事項

以下は今回は実装対象外とする。

- DB の別 VM 分離

- Redis のマネージド移行

- Celery 化

- APScheduler の全面刷新

- Cloudflare Workers / CDN 最適化

- Playwright Worker 分離

- Vault 導入

- スマホアプリ化

- frontend 全面レスポンシブ再設計

- docs / help manual と runtime 変更の混在

# 11. Git の具体的なブランチ設計表

## 11.1 基本方針

- master を安定軸にする

- master に直接コミットしない

- 作業は短命ブランチで行う

- cloud / perf / docs を混ぜない

- 必要ならクラウド切替直前に release/* を使う

- 「クラウド版専用の長期分岐」は作らない

## 11.2 ブランチ種別

| 種別 | 役割 | 命名規則 | 例 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安定軸 | 常に基準線 | master | master | 直接作業しない |
| 機能追加 | 小さな単位の実装 | feat/... | feat/cloud-env-cors-vercel | 1ブランチ1テーマ |
| 修正 | バグ修正 | fix/... | fix/static-api-base-url | 原因が明確なとき |
| ドキュメント | docs のみ | docs/... | docs/help-manual-germany | runtime と混ぜない |
| 性能改善 | perf のみ | perf/... | perf/dashboard-query-light | cloud と混ぜない |
| リリース準備 | 統合確認用 | release/... | release/cloud-staging | 必要時のみ短期間 |
| 緊急修正 | 本番緊急対応 | hotfix/... | hotfix/login-token-expiry | 本当に必要な時のみ |

## 11.3 命名規則の実例

### cloud 系

- feat/cloud-env-cors-vercel

- feat/cloud-db-redis-hardening

- feat/cloud-proxy-https

- feat/cloud-backup-monitoring

### perf 系

- perf/dashboard-light-cache

- perf/reduce-country-fetch

- perf/index-headlines-query

### docs 系

- docs/help-manual-boe

- docs/help-manual-eurozone-wages

## 11.4 merge 順

通常は以下の順で進める。

- master から feat/... を切る

- 作業完了後に PR を作る

- ローカル / preview / staging 相当で確認する

- 問題なければ master へ merge する

- 必要なら複数の feat/... を集めて release/... で最終確認する

- 最終確認後に release/... を master へ merge する

## 11.5 実運用の推奨順

### クラウド移行の最初の実装順

- feat/cloud-env-cors-vercel

- feat/cloud-db-redis-hardening

- feat/cloud-proxy-https

- feat/cloud-backup-monitoring

### その後

- perf/... を必要に応じて個別実施

- docs/... を並行実施

## 11.6 禁止事項

- master で直接 cloud 作業しない

- master で直接 perf 改善しない

- docs と runtime 変更を同じブランチに混ぜない

- cloud 用の長期分岐を作って mainline と二重運用しない

- 1 ブランチに複数テーマを詰め込まない

# 12. クラウド移行後に localhost へつながるか

## 12.1 結論

クラウド移行しても、localhost が完全に使えなくなるわけではない。 ただし、接続先としての localhost の意味が変わる。

## 12.2 ローカル開発では引き続き使える

手元 PC で frontend / backend / DB を起動すれば、これまでどおり以下は使える。

- http://localhost:3000

- http://localhost:8000

- Docker 内のローカル構成

つまり、ローカル開発環境は残せる。

## 12.3 本番環境のユーザーは localhost へはつながらない

クラウド移行後、外部ユーザーが見るのは以下になる。

- frontend: https://app.example.com

- backend: https://api.example.com

このとき、ユーザー端末から見た localhost はそのユーザー自身の端末を意味する。 そのため、frontend から http://localhost:8000 を呼ぶコードが残っていると、ユーザーの PC やスマホ上の localhost を見に行ってしまい、当然失敗する。

したがって、本番では localhost ではなく本番ドメインを向く必要がある。

## 12.4 サーバー内部では localhost を使ってよい

一方で、OCI VM 内では以下のような localhost 利用は問題ない。

- Caddy → 127.0.0.1:8000 にプロキシ

- 同一 VM 上の内部通信

つまり、外部公開先としての localhost は不可、サーバー内部のループバックとしての localhost は可 である。

## 12.5 運用上の整理

- 開発中: localhost を使う

- 本番公開: 独自ドメインを使う

- サーバー内部: localhost を使ってよい

この 3 つを混同しないことが重要である。

# 13. Docker コンテナ上の PostgreSQL / Redis を OCI VM へ移す具体的手順

## 13.1 前提

この手順は、まず managed 化せず、OCI VM 上へそのまま移す最小差分ルートを前提とする。

前提構成: - 現在: ローカル Docker Compose 上で PostgreSQL / Redis を使用 - 移行先: OCI VM 上の Docker Compose - アプリ接続先のみ切り替える - 初回は DB 再設計や managed サービス移行を同時にやらない

この方針は、現状構成が単一 VM でもほぼそのまま運用可能であり、DB 分離や managed 化は安定運用後でもよい、という既存レビュー方針と整合する。fileciteturn3file1

## 13.2 移行の大きな流れ

- OCI VM を作る

- Docker / Compose を入れる

- OCI VM 上に PostgreSQL / Redis コンテナを起動する

- ローカル側 PostgreSQL を dump する

- OCI 側 PostgreSQL に restore する

- Redis は用途に応じて「空で再生成」または「dump 移送」する

- backend の接続先を OCI 側へ切り替える

- 疎通確認する

- バックアップを設定する

## 13.3 PostgreSQL の具体手順

### Step 1. OCI VM 側に PostgreSQL コンテナを用意

- ローカルと同系統の PostgreSQL イメージを使う

- TimescaleDB を使っている場合は、同じ拡張が入ったイメージを使う

- ホストへ 5432 を公開しない

- Docker network 内通信にする

### Step 2. ローカル DB の整合確認

- 使用 Postgres バージョンを確認

- 拡張機能一覧を確認

- 特に timescaledb の有無を確認

- DB 名、ユーザー名、エンコーディングを確認

例: - SELECT version(); - SELECT * FROM pg_extension;

### Step 3. ローカルから dump を取得

基本は pg_dump を使う。 OCI Database with PostgreSQL の公式移行ガイドでも、PostgreSQL ユーティリティとして pg_dump と psql / pg_restore が基本手段として案内されている。(docs.oracle.com)

取得例: - スキーマ＋データ全体の dump - 必要ならグローバルオブジェクトも別取得

### Step 4. dump を OCI VM へ転送

- scp

- rsync

- 一時的に Object Storage 経由でも可

### Step 5. OCI 側 PostgreSQL へ restore

- 空 DB を作成

- psql または pg_restore で投入

- TimescaleDB を使う場合は、restore 前に拡張を有効化しておく

### Step 6. 検証

- テーブル件数

- 主要インデックス

- 拡張有効状態

- アプリが使う主要クエリ

- scheduler / batch が参照するテーブル

### Step 7. アプリ接続先を切替

- .env の DATABASE_URL などを OCI 側コンテナに向ける

- 切替後に login / dashboard / headlines / market 系の主要 API を確認する

### Step 8. 旧 DB は即削除しない

- 数日間はローカル側 dump を保持

- rollback 用に残す

## 13.4 Redis の具体手順

Redis は PostgreSQL と違い、移行方式を先に決めるべきである。

### パターン A. キャッシュとして割り切る

現状レビューでは、Redis は TTL 付きのバックエンドキャッシュとして使われており、ダッシュボード集約、指標データ、market 系、headlines などが主用途として整理されている。fileciteturn3file1

この用途なら、最も簡単なのは以下。

- OCI 側 Redis を新規起動

- パスワード付きにする

- backend の接続先を切り替える

- キャッシュは空のまま再生成させる

この方法なら、Redis データ移送は不要。

### パターン B. Redis 内データも保持したい

Redis 内に再生成しづらい状態を持っている場合は、dump 移行を検討する。 OCI Cache 公式チュートリアルでは、Redis データ移行に pyredis-dump を使う手順が案内されている。(docs.oracle.com)

ただし、今のあなたの構成レビュー上では Redis は主にキャッシュ層であり、まずは空再構築で十分な可能性が高い。fileciteturn3file1

## 13.5 OCI VM へ移す時の確認項目

- PostgreSQL のバージョン差異がないか

- TimescaleDB 拡張の有無が一致するか

- Redis パスワード設定が入っているか

- PostgreSQL / Redis がホスト公開されていないか

- backend からだけ内部接続できるか

- DB バックアップが有効か

既存レビューでも、DB/Redis ホスト非公開、Redis パスワード追加、DB バックアップ追加は本番前の必須項目として整理されている。fileciteturn3file1

# 14. managed PostgreSQL / OCI Cache に寄せる場合の手順比較表

## 14.1 比較表

| 観点 | OCI VM 上の PostgreSQL / Redis | OCI Database with PostgreSQL / OCI Cache |
| --- | --- | --- |
| 初期移行難易度 | 低い | 中〜高 |
| 既存構成との近さ | 非常に高い | 中程度 |
| docker-compose 維持 | できる | DB/Cache 部分は外れる |
| 拡張・設定自由度 | 高い | 制約あり |
| TimescaleDB 維持 | しやすい | 要確認 |
| Redis コマンド自由度 | 高い | 制約あり |
| 運用負荷 | 高い | 低い |
| 自動バックアップ | 自前設定 | サービス側機能あり |
| パッチ適用 | 自前 | サービス側 |
| HA | 自前設計 | サービス側機能あり |
| 初期障害切り分け | しやすい | サービス制約も見る必要あり |
| 長期運用の楽さ | 中 | 高 |

## 14.2 managed PostgreSQL に寄せる場合

OCI Database with PostgreSQL は、Oracle のフルマネージド PostgreSQL 互換サービスで、自動バックアップ、柔軟なスケーリング、高可用性、暗号化などを備える。(docs.oracle.com)

また、移行方法として pg_dump + psql / pg_restore が公式に案内されている。(docs.oracle.com)

一方で、OCI の公開サポート拡張一覧では多くの拡張が示されているが、公開リスト上は TimescaleDB を確認できない。そのため、TimescaleDB 依存が強い場合は直行移行を慎重に扱うべきである。これは公式のサポート拡張一覧を見た上での確認結果である。(docs.oracle.com)

## 14.3 managed Cache に寄せる場合

OCI Cache は Oracle のマネージドなメモリベース・キャッシュサービスで、Redis 7.0 と Valkey 7.2 をサポートする。Valkey 7.2 が推奨バージョンとされている。(docs.oracle.com)

ただし、OCI Cache では一部コマンドがサポートされない。たとえば BGSAVE、CONFIG SET、MODULE、SAVE などは制限される。(docs.oracle.com)

そのため、ローカル Redis コンテナに比べて運用は楽になるが、自由度は下がる。

## 14.4 あなた向けの判断

- 最初のクラウド移行: OCI VM にそのまま移す

- 安定後の次段階:

  - PostgreSQL を managed 化するか再検討

  - Redis を OCI Cache に寄せるか再検討

この順序なら、クラウド移行と DB/Cache 再設計を分離できる。

# 15. Redis と TimescaleDB は何の目的で入れているか

## 15.1 Redis

あなたの現状レビューから確認できる範囲では、Redis は主にバックエンドキャッシュ層として入っている。用途は次の通り。fileciteturn3file1

- ダッシュボード集約

- 指標データの TTL キャッシュ

- market 系 API の短TTLキャッシュ

- headlines の短TTLキャッシュ

- ファイルキャッシュを将来的に Redis に寄せる候補

一般論として Redis は、頻繁に参照されるデータをメモリに置いて応答を高速化し、DB 負荷を減らす用途で広く使われる。Redis 公式も主要ユースケースとして caching、session management、real-time analytics などを挙げている。(redis.io)

したがって、あなたの構成での Redis の役割は、永続データの主保存先ではなく、高速応答用のキャッシュ層と見るのが自然である。fileciteturn3file1

## 15.2 TimescaleDB

TimescaleDB は PostgreSQL の拡張で、時系列データ向けに最適化された仕組みを提供する。公式では、TimescaleDB は Postgres extension であり、time-series data に対する real-time analytics 用に設計されている。(docs.timescale.com)

主な目的は次の通り。

- 時系列データのチャンク分割管理（hypertable）(docs.timescale.com)

- 集計を自動更新する continuous aggregates (docs.timescale.com)

- 古い時系列データの保持期間制御（retention policy）(docs.timescale.com)

- 圧縮による容量削減と分析効率改善 (docs.timescale.com)

ただし、あなたの実装で TimescaleDB のどの機能を実際に使っているかまでは、現時点の資料だけでは断定できない。確認できるのは、構成レビュー上で PostgreSQL + TimescaleDB を前提にしていることまでである。fileciteturn3file1

したがって、実務上は次の確認が必要。

- timescaledb extension を有効化しているか

- hypertable を実際に使っているか

- continuous aggregate を使っているか

- retention policy を使っているか

# 16. コンテナ上の Postgres と OCI Database with PostgreSQL の違い

## 16.1 一言で言う違い

- コンテナ上の Postgres = 自分で全部管理する PostgreSQL

- OCI Database with PostgreSQL = Oracle が多くを管理する PostgreSQL 互換のマネージド DB

## 16.2 運用責任

### コンテナ上の Postgres

自分でやること: - OS / コンテナ運用 - PostgreSQL バージョン管理 - パッチ適用 - バックアップ - 復旧 - 監視 - HA 設計 - ストレージ設計 - 拡張管理

### OCI Database with PostgreSQL

サービス側で提供されるもの: - 自動バックアップ - ストレージ自動スケーリング - 高可用性設計 - 暗号化 - メンテナンス制御 - IAM 統合

これらは OCI 公式 overview に明記されている。(docs.oracle.com)

## 16.3 自由度

### コンテナ上の Postgres

- 自由度が高い

- 使う拡張、設定、バージョンを自分で選びやすい

- TimescaleDB も載せやすい

### OCI Database with PostgreSQL

- 便利だが、サポートされる拡張・設定の範囲内で使う必要がある

- 公開サポート拡張一覧ベースで事前確認が必要

- TimescaleDB は公開一覧上で確認できないため注意が必要 (docs.oracle.com)

## 16.4 接続と公開形態

OCI Database with PostgreSQL は、公式 overview で private subnet 内から psql クライアントで接続する前提が示されている。(docs.oracle.com)

つまり、ローカルの docker-compose up で気軽に立てる DB と比べると、ネットワーク設計は managed 側の流儀に合わせる必要がある。

## 16.5 どちらを選ぶべきか

### 今のあなた

- 最初のクラウド移行: コンテナ PostgreSQL を OCI VM にそのまま持っていく

- managed 化: 安定運用後に再検討

### managed が向くケース

- 運用負荷を減らしたい

- 自動バックアップと HA を強く重視したい

- TimescaleDB 依存が弱い

- サービス制約を受け入れられる

### コンテナ維持が向くケース

- 現状差分を最小化したい

- TimescaleDB 利用がある

- 拡張や設定の自由度を維持したい

- 最初のクラウド移行で詰まりたくない

# 17. 最終方針

- まずは最小差分で単一 VM の初期本番を成立させる

- PostgreSQL / Redis は初回は OCI VM にそのまま移す

- Redis はまずキャッシュとして空再構築前提で扱うのが簡単

- TimescaleDB 利用実態を確認するまで managed PostgreSQL 直行は避ける

- master は安定軸として維持する

- 作業は feat/... / perf/... / docs/... の短命ブランチで分ける

- クラウド移行後もローカル開発環境は残す

- 本番の frontend / backend は localhost ではなく独自ドメインへ接続する